|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **No, principalmente en el módulo de Stock y en rellenar con datos simulados la base de datos, factores que han facilitado el proyecto son tanto como el diseño ya avanzado con anterioridad, el conocimiento de como funciona el negocio y que se espera implementar. Por otro lado, las dificultades han sido varias, entre estas el atraso de tareas como la creación de la base de datos final por implementación de nuevas funcionalidades, errores en las versiones de las bibliotecas y frameworks, constantes errores en la implementación de los sistemas, errores con el manejo de imágenes en el backend y base de datos, errores constantes y problemas al momento de la generación de datos simulados, lo cual fue tardío y poco eficiente para la cantidad de datos que se busca implementar y finalmente y más importante el tiempo de espera lento para entregar datos, lo cual es prioridad de solucionar.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Las tengo pensado afrontar de dos maneras, una es el desarrollo responsable y constante del sistema, al igual que centrarse en terminar los módulos uno por uno, por otro lado mientras se hace eso ir generando datos simulados para las tablas a rellenar que sean relevantes para los modelos predictivos, si ocurren problemas de código buscar soluciones y centrarme en arreglarlas, finalmente seguir la pauta del sistema lo más preciso que sea posible.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Mi trabajo a sido constante y eficiente, por lo cual ha sido importante para llegar al momento en que se encuentra mi proyecto, para mejorar mi forma de trabajar sería el ser más constante en lo que hago y centrarme más para implementar de mejor manera lo que busco ocupar, al igual que trabajar sin presión, lo cual puede aumentar el número de errores que pudiesen llegar a pasar.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Mis principales inquietudes o preguntas son que herramientas puedo ocupar y cómo para generar datos simulados correctamente, estos deberían ser inconsistentes y coherentes, también como conocer donde es el error en el backend, ya que mi sistema tarda 7 segundos en mostrar los datos de la base de datos, lo cual obviamente es un error y uno de prioridad alta.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No, como soy solo yo no tengo nuevas actividades más que la de realizar las que tengo atrasadas en conjunto a las que debo avanzar mientras tanto termina el juicio. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Si, todos, muy buen equipo me tocó, responsables y enfocados en el proyecto. |