**Documento de**

**Épicas e Historias de Usuario**

**“Digitalización Florería Fernandita”**

***[DFF]***

***Fecha:[21/09/2025]***

**Tabla de contenido**

**Contenido**

[Datos del documento 3](#_heading=h.59ebw8c08i83)

[Épicas para el proyecto “ nombre del proyecto” 4](#_heading=h.70gp70vy01cv)

[Priorización de Épicas 4](#_heading=h.3n3e8y3eum37)

[Definición de Historias de Usuario 5](#_heading=h.kncut715x1pe)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21/09/2025 | Creación del documento completo | Jonathan Huala |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003V |
| Proyecto (Nombre) | Digitalización Florería Fernandita |
| Fecha de Inicio | 20 de Agosto |
| Fecha de Término | 01 de Diciembre |
| Patrocinador principal | Florería Fernandita |
| Docente | Luis Manuel Yagi |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| **20.999.655-3** | **Jonathan Huala Coronado** | **jo.huala@duocuc.cl** |

# Épicas para el proyecto Digitalización Florería Fernandita

| **ID** | **Épica** |
| --- | --- |
| EP-01 | Gestionar el inventario de los productos |
| EP-02 | Administrar las compras realizadas a los proveedores |
| EP-03 | Registrar y controlar las ventas en el sistema |
| EP-04 | Clasificar productos en base a categorías |
| EP-05 | Gestionar las mermas de los productos |
| EP-06 | Generar informes y proyecciones con BI |
| EP-07 | Emitir, administrar y guardar boletas electrónicas |
| EP-08 | Gestionar clientes y proveedores |
| EP-09 | Integrar factores externos influyentes en el comportamiento del negocio |

# Priorización de Épicas

| Para estimar el esfuerzo y priorización de las épicas en el proyecto, se implementará la técnica de Planning Poker con puntos de priorización, esta técnica consiste en asignar un valor relativo a cada historia en función de su complejidad y esfuerzo requerido. Para ello se emplea la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8 y 13), la cual permite diferenciar de manera más realista entre tareas simples y complejas. Al ser este un proyecto individual se aplicará una comparación relativa personal entre funcionalidades, de esta manera, cada épica obtiene una puntuación en puntos de priorización que facilitará la planificación de los sprints. |
| --- |

| **ID** | **Épica** | **Priorización** | **Fibonacci** |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Gestionar el inventario de los productos | Alta | 7 |
| EP-03 | Registrar y controlar las ventas en el sistema | Alta | 6 |
| EP-02 | Administrar las compras realizadas a los proveedores | Alta | 8 |
| EP-07 | Emitir, administrar y guardar boletas electrónicas | Media | 4 |
| EP-08 | Gestionar clientes y proveedores | Media | 3 |
| EP-05 | Gestionar las mermas de los productos | Baja | 5 |
| EP-04 | Clasificar productos en base a categorías | Baja | 4 |
| EP-06 | Generar informes y proyecciones con BI | Baja | 13 |
| EP-09 | Integrar factores externos influyentes en el comportamiento del negocio | Baja | 3 |

# Definición de Historias de Usuario

# 

# 

# 

# 

# 





