Validando Sprint 2

“Digitalización Florería Fernandita”

[DFF]

Fecha: [31/10/2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 2.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 31/10/2025 | Creación y finalización del documento | Jonathan Huala |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003V |
| Proyecto (Nombre) | Digitalización Florería Fernandita |
| Fecha de Inicio | 20 de Agosto |
| Fecha de Término | 01 de Diciembre |
| Patrocinador principal | Florería Fernandita |
| Docente | Luis Manuel Yagi |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.999.655-3 | Jonathan Huala | jo.huala@duocuc.cl |

# Product Backlog de 20 días con registro de avances día a día y validación del cliente

| Historia | Tarea | Horas estimadas | Horas realizadas por Semana (Cada 5 días) |  |  |  | Estado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | (A/R) |
| HU-1 | T-1.4 | 6 | 15 |  |  |  | 15 | Aprobada |
| HU-2 | T-2.1 | 24 | 12 | 39 | 8 |  | 59 | Aprobada |
| HU-2 | T-2.2 | 5 |  |  | 9 |  | 9 | Aprobada |
| HU-2 | T-2.3 | 10 |  |  | 8 | 4 | 12 | Aprobada |
| HU-3 | T-3.1 | 8 |  |  |  | 4 | 4 | Aprobada |
| HU-3 | T-3.2 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | Aprobada |
| HU-5 | T-5.1 | 9 |  |  |  | 8 | 8 | Aprobada |
| HU-5 | T-5.2 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | Aprobada |

# Gráfico de avance del sprint 2.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-2 | Como dueña de la florería necesito registrar compras a proveedores para mantener control y actualizar inventario automáticamente. | 8 | 13 | Completado |
| HU-3 | Como dueña de la florería necesito registrar ventas y generar comprobantes en PDF para entregar comprobantes a clientes. | 13 | 9 | En progreso |
| HU-4 | Como cliente quiero recibir un comprobante digital para tener constancia de mi compra. | 3 | 5 | Completado |
| HU-5 | Como dueña de la florería necesito organizar productos por categorías para facilitar búsqueda y reportes. | 3 | 5 | Completado |

# Justificación

Durante este segundo sprint principalmente me centré en arreglar un problema en el Backend, el cual era la tardía respuesta desde la API, para solucionarlo tuve que migrar el proyecto de Windows a WSL (Windows Subsystem for Linux), ocupando días para poder resolver los errores de incompatibilidad, fuera de eso los avances en el Frontend son el termino del módulo de Stock, la página de Compras y reposición de productos, también se hizo la base de la página de Ventas, los avances en el Backend son principalmente que ajustaron las llamadas de la API para que pueda entregar los datos requeridos por el usuario y estos puedan ser ingresados o modificados, de igual manera se modificaron algunos campos en la base de datos para mayor consistencia.

El Product Owner (dueña de la Florería Fernandita) validó las funcionalidades principales, aprobando el avance correspondiente al 60% del objetivo del Sprint, dio oportunidades de mejora y retroalimentación a las secciones correspondientes. También dio importancia a los módulos principales, entre estos Stock, Ventas, Compras, Proyecciones y Mermas.